## Slide 1: Metodologías de desarrollo de software RUP – Proceso Racional Unificado
Jorge Cortés Álvarez
Universidad de Cartagena
Ingeniería de Software
2012

## Slide 2: Rational Unified Process
RUP es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos.
Originalmente se diseñó un proceso genérico y de dominio público, el Proceso Unificado, y una especificación más detallada, el R U P, que se vendiera como producto independiente.

## Slide 3: Principios de desarrollo
El RUP está basado en 6 principios clave que son los siguientes:
Adaptar el proceso: El proceso deberá adaptarse a las necesidades del cliente ya que es muy importante interactuar con él.
Equilibrar prioridades: Los requisitos de los diversos participantes pueden ser diferentes, contradictorios o disputarse recursos limitados.
Demostrar valor iterativamente: Los proyectos se entregan, aunque sea de un modo interno, en etapas iteradas.

## Slide 4
Colaboración entre equipos: El desarrollo de software no lo hace una única persona sino múltiples equipos.
Elevar el nivel de abstracción: Este principio dominante motiva el uso de conceptos reutilizables tales como patrón del software, marcos de referencia (frameworks) por nombrar algunos.
Enfocarse en la calidad: El control de calidad no debe realizarse al final de cada iteración, sino en todos los aspectos de la producción.
El ciclo de vida RUP es una implementación del Desarrollo en espiral. Fue creado ensamblando los elementos en secuencias semi-ordenadas. El ciclo de vida organiza las tareas en fases e iteraciones.

## Slide 5: Principales características
Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace qué, cuándo y cómo)
Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software
Desarrollo iterativo
Administración de requisitos
Uso de arquitectura basada en componentes
Control de cambios
Modelado visual del software
Verificación de la calidad del software

## Slide 6
El RUP es un producto de Rational (IBM). Se caracteriza por ser iterativo e incremental, estar centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso. Incluye artefactos (que son los productos tangibles del proceso como por ejemplo, el modelo de casos de uso, el código fuente, etc.) y roles (papel que desempeña una persona en un determinado momento, una persona puede desempeñar distintos roles a lo largo del proceso).

## Slide 7: Fases
RUP comprende 2 aspectos importantes por los cuales se establecen las disciplinas:
'Proceso':
Modelado de negocio
Requisitos
Análisis y Diseño
Implementación
Pruebas
Despliegue
Soporte: En esta parte nos encontramos con las siguientes etapas:
Gestión del cambio y configuraciones
Gestión del proyecto
Entorno

## Slide 8
La estructura dinámica de RUP es la que permite que éste sea un proceso de desarrollo fundamentalmente iterativo, y en esta parte se ven inmersas las 4 fases descritas anteriormente:
Fase de Inicio: Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto con los patrocinadores, identificar los riesgos asociados al proyecto, producir el plan de las fases y el de iteraciones posteriores. “detalles muy generales de la arquitectura de software”
Fase de Elaboración: En la fase de elaboración se diseña la solución preliminar , se seleccionan los casos de uso que permiten definir la arquitectura base del sistema y se desarrollaran en esta fase, y el primer análisis del dominio del problema.

## Slide 9
Fase de Desarrollo: El propósito de esta fase es completar la funcionalidad del sistema, para ello se deben clarificar los requisitos pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las evaluaciones realizados por los usuarios y se realizan las mejoras para el proyecto.
Fase de Transición (cierre) El propósito de esta fase es asegurar que el software esté disponible para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico necesario.

## Slide 10: Ciclo de vida
Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se enfocan hacia la comprensión del problema y la tecnología ( Durante la fase de inicio las iteraciones hacen mayor énfasis en actividades de modelado del negocio y de requisitos )
En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la baseline de la arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requisitos, modelo de negocios (refinamiento), análisis, diseño y una parte de implementación orientado a la baseline de la arquitectura.

## Slide 11
En la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por medio de una serie de iteraciones.(Para cada iteración se seleccionan algunos Casos de Uso)
En la fase de transición se pretende garantizar que se tiene un producto preparado para su entrega a la comunidad de usuarios

## Slide 12: Artefactos
RUP en cada una de sus fases realiza una serie de artefactos que sirven para comprender mejor tanto el análisis como el diseño del sistema .
Inicio:
Documento Visión
Especificación de Requisitos
Elaboración:
Diagramas de caso de uso

## Slide 13
Construcción: Documento Arquitectura que trabaja con las siguientes vistas:
Vista Lógica
  Diagrama de clases
  Modelo E-R (Si el sistema así lo requiere)
Vista de Implementación
  Diagrama de Secuencia
  Diagrama de estados
  Diagrama de Colaboración
Vista Conceptual
  Modelo de dominio
Vista física
  Mapa de comportamiento a nivel de hardware.

## Slide 14: Fases y artefactos

## Slide 15: Ventajas
Está basada totalmente en mejoras practicas de la metodología:
Reduce riesgos del proyecto.
Incorpora fielmente el objetivo de calidad.
Integra desarrollo con mantenimiento.

## Slide 16: Desventajas
Pretende prever y tener todo el control de antemano:
Modelo genera trabajo adicional.
Genera muchos costos.
No recomendable para proyectos pequeños.

## Slide 17: !Gracias¡
Por su atención